CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA

FASE 1 — DOCUMENTACIÓN Y DISEÑO TÉCNICO

FarmaPredict

Predicción de desabastecimientos de medicamentos
y recomendación de sustitutivos

| Integrante | Rol principal |
| --- | --- |
| Alejandro Ronda | Data / Platform |
| Francisco Antonio Tortosa | Machine Learning |
| Mohamed Ayman Oumghar Seghrouchni | BI / Dashboard |

Grupo 9 · Semestre 2609
Repositorio: github.com/arondax/farmapredict

# Contenido

1. Título del proyecto e integrantes

2. Resumen ejecutivo

3. Descripción funcional del sistema

4. Alcance definitivo (IN / OUT)

5. Arquitectura del sistema

6. Tecnologías seleccionadas

7. Modelo de datos

8. Datos

9. Ética, legalidad y accesibilidad

10. Backlog inicial

11. Plan de trabajo

12. Estrategia de desarrollo

13. Riesgos técnicos actualizados

14. Repositorio del proyecto

# 1. Título del proyecto e integrantes

Nombre del proyecto: FarmaPredict - Predicción de desabastecimientos de medicamentos y recomendación de sustitutivos.

| Miembro | Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Alejandro Ronda | Data / Platform | Ingesta CIMA, PostgreSQL, Airflow, FastAPI, Docker Compose e integración. |
| Francisco Antonio Tortosa | Machine Learning | Definición de etiqueta, baseline, XGBoost, evaluación y experimentación. |
| Mohamed Ayman Oumghar Seghrouchni | BI / Dashboard | Streamlit, KPIs, visualización, comparador de sustitutivos y documentación. |

# 2. Resumen ejecutivo

Las oficinas de farmacia disponen de información pública sobre problemas de suministro, pero esta información es principalmente reactiva y se encuentra repartida entre distintas fuentes. FarmaPredict propone una plataforma de datos e inteligencia artificial que centraliza información de medicamentos, construye un histórico propio mediante snapshots, estima el riesgo de que un medicamento presente un problema de suministro en los próximos 30 días y propone posibles sustitutivos equivalentes mediante reglas basadas en principio activo, dosis y forma farmacéutica. La solución se expondrá mediante una API REST y un dashboard orientado a farmacéuticos y gestores de compras. El valor principal del sistema es permitir una actuación anticipada: priorizar revisión de stock, detectar medicamentos con mayor riesgo y consultar alternativas informativas antes de que el problema llegue al mostrador. El sistema no realiza prescripción clínica y la decisión final sobre cualquier sustitución corresponde al profesional farmacéutico.

# 3. Descripción funcional del sistema

## 3.1 Qué hace la aplicación

Obtiene periódicamente datos públicos de medicamentos e incidencias de suministro.

Normaliza y persiste la información en una base de datos relacional.

Genera variables derivadas y ejecuta un modelo de clasificación de riesgo a 30 días.

Devuelve una probabilidad y una categoría de riesgo (por ejemplo: Bajo / Medio / Alto; umbrales por validar).

Busca medicamentos potencialmente equivalentes aplicando reglas de coincidencia definidas por el equipo.

Expone los resultados mediante FastAPI y los visualiza mediante Streamlit.

## 3.2 Flujo general de uso

El pipeline de ingesta obtiene los datos de la fuente pública y registra el resultado de la carga.

Los datos se limpian, normalizan y almacenan en PostgreSQL junto con snapshots históricos.

El pipeline de features prepara las variables necesarias para entrenamiento o inferencia.

El modelo calcula el riesgo de desabastecimiento para cada medicamento elegible.

El usuario accede al dashboard, busca un medicamento o revisa el listado de mayor riesgo.

La aplicación consulta la API y muestra riesgo, fecha de cálculo y, cuando aplica, sustitutivos candidatos.

## 3.3 Casos principales de usuario

| Caso | Actor | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CU01 Consultar riesgo | Farmacéutico / gestor | Obtiene nivel de riesgo y probabilidad para un medicamento. |
| CU02 Consultar sustitutivos | Farmacéutico | Obtiene alternativas candidatas según reglas de equivalencia. |
| CU03 Revisar alertas | Gestor de compras | Visualiza medicamentos priorizados por riesgo. |
| CU04 Actualizar datos | Sistema / equipo | Ejecuta ingesta, registra carga y conserva snapshot. |

## 3.4 Qué puede y qué no puede hacer

| Puede | No puede |
| --- | --- |
| Estimar riesgo con las variables disponibles. | Garantizar que se producirá o no un desabastecimiento. |
| Proponer sustitutivos candidatos mediante reglas. | Prescribir ni sustituir automáticamente un medicamento. |
| Trabajar con datos públicos/agregados y sintéticos. | Utilizar datos reales de pacientes o farmacias en el MVP. |
| Mostrar trazabilidad básica de fecha y versión del modelo. | Sustituir el criterio profesional del farmacéutico. |

# 4. Alcance definitivo (IN / OUT)

## 4.1 Incluido en el MVP

Ingesta programada desde AEMPS/CIMA mediante Python y Airflow.

Almacenamiento relacional en PostgreSQL y creación de histórico mediante snapshots.

Baseline de referencia y clasificador XGBoost para riesgo a 30 días.

Recomendador por reglas sobre principio activo, dosis y forma farmacéutica.

API REST con FastAPI.

Dashboard con Streamlit y Plotly.

Entorno reproducible con Docker Compose.

Tests básicos con PyTest y documentación de ejecución.

## 4.2 Funcionalidades opcionales

Previsión estacional por ATC con Prophet, solo si existe una fuente adecuada y el MVP está completo.

Ordenación semántica de alternativas mediante embeddings y Qdrant.

Uso de PySpark únicamente si el volumen real lo justifica.

Simulador de pedidos con datos sintéticos para demostración.

## 4.3 Fuera de alcance

Integración con robots de almacenamiento, ERP o receta electrónica.

Aplicaciones móviles nativas.

Diagnóstico médico o prescripción.

Datos reales identificables de pacientes o farmacias.

Autenticación multiusuario y gestión avanzada de permisos.

Despliegue productivo en cloud.

Reentrenamiento automático y monitorización MLOps completa.

# 5. Arquitectura del sistema

La arquitectura propuesta separa adquisición, persistencia, modelado, exposición y visualización. Esta separación permite probar cada componente de forma independiente, mantener una trazabilidad básica de los datos y reducir el acoplamiento entre las distintas partes del sistema.

A alto nivel, la solución parte de las fuentes públicas de datos, ejecuta un proceso de ingesta y limpieza, persiste la información en PostgreSQL, calcula features para el modelo, genera predicciones y publica el resultado mediante una API consumida por un dashboard en Streamlit.

| Componente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Fuentes | Aportan catálogo, incidencias y, si es viable, demanda agregada. |
| Airflow + Python | Orquestan descarga, limpieza, validaciones y carga. |
| PostgreSQL | Mantiene catálogo, histórico, features y resultados. |
| Servicio ML | Entrena/evalúa modelos y genera inferencias. |
| Recomendador | Aplica reglas de equivalencia definidas por el equipo. |
| FastAPI | Expone endpoints de riesgo, sustitutivos y estado del servicio. |
| Streamlit | Interfaz de consulta y dashboard. |
| Docker Compose | Levanta los servicios de forma reproducible. |

# 6. Tecnologías seleccionadas

| Tecnología | Uso | Justificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | ETL, ML, API y lógica | Unifica el stack y dispone de ecosistema maduro para datos y ML. | - |
| PostgreSQL | Persistencia | Permite trabajar con datos estructurados y relaciones claras entre medicamentos, incidencias y predicciones. | Base de datos principal del MVP. |
| Apache Airflow | Orquestación | Permite programar, observar y reintentar pipelines. | Cron como plan B si la complejidad supera el valor aportado. |
| XGBoost | Modelo principal | Adecuado para clasificación tabular y permite tratar desbalanceo. | Regresión logística como baseline. |
| scikit-learn | Baseline y métricas | Implementación rápida de modelos de referencia y evaluación. | - |
| FastAPI | Backend/API | Ligero, tipado y bien integrado con Python. | Incluye documentación automática de endpoints. |
| Streamlit | Frontend/dashboard | Reduce tiempo de desarrollo para un prototipo analítico. | Frontend web dedicado queda fuera del MVP. |
| Plotly | Gráficos | Visualización interactiva integrada con Streamlit. | - |
| Docker Compose | Entorno | Reproducibilidad local multi-servicio. | Despliegue cloud fuera de alcance. |
| PyTest | Testing | Automatización de pruebas unitarias e integración básica. | - |

# 7. Modelo de datos

El siguiente modelo es una propuesta de diseño para la Fase 1. Los nombres y campos concretos deberán ajustarse a la respuesta real de CIMA una vez se cierre el análisis de los endpoints. Se presenta con un formato visual similar a draw.io para reflejar mejor cómo podría documentarse en la entrega final.

Figura 1. Modelo semantico de las tablas propuestas

## 7.1 Descripción de entidades

| Entidad | Finalidad | Clave |
| --- | --- | --- |
| MEDICAMENTO | Catálogo normalizado de medicamentos. | id_medicamento; nregistro como identificador externo si aplica. |
| INCIDENCIA_SUMINISTRO | Episodios o snapshots de problemas de suministro. | id_incidencia + FK a medicamento. |
| PREDICCION | Resultados históricos de inferencia. | id_prediccion + FK a medicamento. |
| SUSTITUTO | Relación entre medicamento origen y candidato alternativo. | Clave compuesta origen-candidato. |
| FEATURES_MODELO | Variables por medicamento y fecha de referencia. | medicamento + fecha. |

## 7.2 Diccionario mínimo de variables del modelo

| Variable | Tipo | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| codigo_atc | Categórica | Clasificación terapéutica del medicamento. | Prevista |
| principio_activo | Categórica | Principio activo normalizado. | Prevista |
| forma_farmaceutica | Categórica | Forma de administración/presentación. | Prevista |
| incidencias_previas_n | Numérica | Número de incidencias previas dentro de una ventana temporal. | Por diseñar |
| dias_desde_ultima_incidencia | Numérica | Recencia del último problema de suministro. | Por diseñar |
| demanda_proxy | Numérica | Variable agregada procedente del Ministerio, si existe granularidad suficiente. | Condicionada |
| etiqueta_30d | Binaria | 1 si existe problema de suministro dentro de los 30 días posteriores. | Sujeta a datos CIMA |

# 8. Datos

| Fuente | Tipo | Volumen / frecuencia | Naturaleza | Riesgos / observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AEMPS CIMA - catálogo e incidencias | JSON + texto | ≈15.000 medicamentos indicado en Fase 0; frecuencia real por confirmar | Real / pública | Histórico y estructura exacta del endpoint pendientes de verificar. |
| Ministerio de Sanidad - facturación SNS | Tabular agregada | Granularidad y periodicidad pendientes de confirmar | Real / pública | Puede no tener detalle suficiente para servir como proxy de demanda. |
| Generador Faker + NumPy | Tabular | Configurable | Sintético | Solo para validar pipeline, dashboard y volumen; no para demostrar capacidad predictiva. |

## 8.1 Calidad esperada y validaciones

Control de duplicados por identificador de medicamento y fecha de snapshot.

Validación de campos obligatorios antes de cargar en tablas finales.

Registro de filas rechazadas y motivo.

Normalización de formatos de fecha y categorías.

Seguimiento de valores nulos en variables relevantes.

Comprobación de cambios de esquema en la API.

## 8.2 Licencias y reutilización

En esta fase se da por revisado el uso de las fuentes públicas previstas para el proyecto. La documentación técnica, el README y la memoria citarán siempre la fuente original. El repositorio contendrá código, documentación y datos sintéticos o de ejemplo, pero no necesariamente copias completas de los conjuntos descargados cuando no sea necesario redistribuirlos. La ingesta automatizada se utilizará con fines académicos, respetando las condiciones de reutilización de cada fuente, manteniendo la trazabilidad del origen y evitando incorporar información identificable de personas.

# 9. Ética, legalidad y accesibilidad

| Área | Decisión de diseño |
| --- | --- |
| Datos personales / PII | El MVP no necesita nombres, DNI, historias clínicas ni recetas individuales. |
| RGPD | Diseño basado en datos públicos, agregados o sintéticos; se evitará incorporar información identificable. |
| Sesgo | Para reducir sesgos y proteger la interpretación del modelo, se priorizarán variables estructuradas y categóricas (por ejemplo, código ATC, principio activo y forma farmacéutica), se revisará el rendimiento por subgrupos y se evitará presentar una única métrica global sin contexto. |
| Interpretación del resultado | La predicción debe entenderse como una ayuda a la decisión y no como una certeza. La interfaz mostrará la fecha de cálculo, el nivel de riesgo y un mensaje breve que recuerde que el resultado puede cambiar cuando entren nuevos datos. |
| Sustitutivos | Resultado informativo; no constituye prescripción ni reemplaza el criterio del farmacéutico. |
| Accesibilidad | En este punto, la accesibilidad se refiere a la interfaz del sistema (si existe frontend), no al acceso público a las fuentes. Por ello se prevé usar texto además de colores, contraste suficiente, navegación simple y mensajes claros. |

# 10. Backlog inicial

El backlog inicial es la lista priorizada de trabajo del proyecto. En este contexto puede incluir tanto historias orientadas al usuario final (por ejemplo, farmacéutico o gestor) como historias técnicas necesarias para que la solución exista y funcione. Es decir, no todas las entradas tienen por qué representar a un usuario externo; algunas describen trabajo del propio equipo de datos, ML o plataforma.

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación (resumen) |
| --- | --- | --- |
| HU01 | Como farmacéutico quiero buscar un medicamento para consultar su riesgo. | La búsqueda devuelve coincidencias; al seleccionar uno se muestra riesgo, fecha y versión; si no hay datos se informa. |
| HU02 | Como farmacéutico quiero consultar sustitutivos candidatos para actuar ante una incidencia. | Se muestran candidatos que cumplen las reglas configuradas; se incluye aviso de carácter informativo. |
| HU03 | Como gestor quiero ver medicamentos con riesgo alto para priorizar revisión de stock. | Existe una vista ordenable/filtrable por nivel de riesgo y medicamento. |
| HU04 | Como equipo de datos quiero ejecutar una ingesta programada de CIMA. | La ejecución registra inicio/fin, filas procesadas y estado; los fallos quedan trazados. |
| HU05 | Como equipo de datos quiero conservar snapshots para construir histórico. | Cada ejecución válida queda asociada a una fecha y no sobrescribe silenciosamente el histórico. |
| HU06 | Como equipo ML quiero disponer de un dataset reproducible de features. | Las features se generan con una fecha de referencia y reglas documentadas. |
| HU07 | Como equipo ML quiero comparar XGBoost con una línea base. | Se calcula PR-AUC para ambos bajo la misma partición y se documenta el resultado. |
| HU08 | Como consumidor de la API quiero consultar riesgo por identificador de medicamento. | El endpoint devuelve respuesta estructurada y códigos HTTP coherentes. |
| HU09 | Como equipo técnico quiero comprobar que los servicios están disponibles. | Existe endpoint de salud y Docker Compose levanta los servicios mínimos. |
| HU10 | Como usuario quiero conocer cuándo se actualizaron los datos. | El dashboard muestra fecha/hora de la última carga válida. |

# 11. Plan de trabajo

El siguiente cronograma se deja como plantilla rellenable para acordarlo con el equipo. La idea es completar semanas, hitos, responsables y dependencias una vez se revisen prioridades y disponibilidad real.

| Semana / sprint | Objetivo / tareas | Responsable principal | Dependencias / hito |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | _____________ | __________________ | __________ |
| Semana 2 | ____________ | __________________ | __________ |
| Semana 3 | ___________________ | __________________ | __________ |
| Semana 4 | _______________ | __________________ | ______________ |
| Semana 5 | ______________ | __________________ | ___________ |
| Semana 6 | _____________ | __________________ | __________ |

## 11.1 Hitos principales (rellenable)

H1 - ______________________________________

H2 - ______________________________________

H3 - ______________________________________

H4 - ______________________________________

H5 - ______________________________________

# 12. Estrategia de desarrollo

## 12.1 Flujo Git

Se propone un flujo ligero basado en ramas de funcionalidad. La rama main contendrá únicamente versiones integradas y revisadas; develop actuará como rama de integración durante el desarrollo.

| Rama | Uso |
| --- | --- |
| main | Estado estable / entregable. |
| develop | Integración de funcionalidades antes de pasar a main. |
| feature/data-* | Ingesta, esquema y transformaciones. |
| feature/ml-* | Features, modelos y evaluación. |
| feature/api-* | Backend y contratos REST. |
| feature/dashboard-* | Interfaz Streamlit y visualizaciones. |

## 12.2 Integración y validación

Todo cambio parte de una issue con responsable.

No se integra directamente en main.

Cada feature se incorpora mediante Pull Request.

La PR requiere revisión de al menos otra persona cuando sea viable.

Antes de mergear se ejecutan tests afectados y una comprobación funcional mínima.

Las decisiones de diseño relevantes se documentan en issues, PR o README.

## 12.3 Testing básico

| Nivel | Ejemplos |
| --- | --- |
| Unitario | Normalización de campos, reglas de sustitutivos, funciones de features. |
| API | Códigos HTTP, esquema de respuesta, casos sin datos. |
| Datos | Duplicados, nulos críticos, integridad referencial y cambios de esquema. |
| Integración | Ingesta → PostgreSQL → inferencia → API → dashboard. |
| Reproducibilidad | Levantar servicios mínimos desde un entorno limpio con Docker Compose. |

# 13. Riesgos técnicos actualizados

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| CIMA no ofrece histórico suficiente | Alto | Acumular snapshots desde el inicio; adaptar objetivo o categorías de salida si el histórico es limitado. |
| Cambios, caídas o límites de API | Alto | Caché local, snapshots descargados y validación de esquema. |
| Datos de demanda sin granularidad suficiente | Medio | Tratar la demanda como ampliación; usar sintético solo para demostrar pipeline. |
| Desbalanceo de clases / modelo no supera baseline | Alto | Pesos de clase, PR-AUC, revisión de horizonte/features; documentar resultado negativo si procede. |
| Alcance excesivo | Alto | Bloquear ampliaciones hasta completar MVP end-to-end. |
| Complejidad de Airflow/Docker en varios equipos | Medio | Servicios mínimos; cron como plan B de orquestación. |
| Equivalencia de sustitutivos mal interpretada | Alto | Reglas explícitas, revisión del equipo y aviso de uso informativo. |
| Licencias/condiciones de reutilización no verificadas | Medio | Revisión oficial antes de automatizar o redistribuir datos. |

# 14. Repositorio del proyecto

Repositorio previsto: https://github.com/arondax/farmapredict

Estructura mínima propuesta:

repo/
├── docs/
│   ├── NF2_Documentacion_y_Diseno_Tecnico.pdf
│   └── modelo_datos.png
├── src/
│   ├── ingestion/
│   ├── ml/
│   ├── api/
│   └── dashboard/
├── data/
│   └── .gitkeep
├── tests/
├── environment/
│   └── docker-compose.yml
├── README.md
└── .gitignore

## 14.1 Contenido mínimo del README

Descripción y objetivo del proyecto.

Integrantes y roles.

Arquitectura resumida.

Tecnologías principales.

Instrucciones de preparación y ejecución, aunque algunas partes aún estén en construcción.

Descripción de carpetas y política para datos no versionados.